СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

27.03.2013 № 21

р. п. Чегдомын

О ходе выполнения Мероприятий по реализации основных направлений развития экономики и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района за 2012 год

Заслушав и обсудив информацию Юдиной Н.В. -  начальника отдела местного хозяйства и экономики администрации района «О ходе выполнения Мероприятий по реализации основных направлений развития экономики и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района за 2012 год», Собрание депутатов отмечает,  решением Собрания депутатов  от 25.02.2011 № 8  было утверждено 54 пункта  Мероприятий по реализации основных направлений развития экономики и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района на период 2011-2015 годы.

В 2012 году проведена определенная работа по их реализации,  предприятиями и организациями района осуществлялись инвестиционные проекты, велась работа по реализации направлений по снижению напряжённости на рынке труда, большое внимание уделялось реализации социальных проектов.

На основании вышеизложенного, Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Информацию о ходе выполнения Мероприятий принять к сведению (прилагается).

2.Администрации района (С.В. Салафонов) продолжить работу по выполнению Мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по разработке программ  социально – экономического развития района, бюджету, налогам и сборам (Олексенко Г.Р.).

4. Настоящее решение вступает в силу после  его официального  опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов                                                              Г.Г. Рухадзе

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения Мероприятий по реализации основных направлений

развития экономики и социальной сферы Верхнебуреинского

муниципального района

В феврале 2011 года Собранием депутатов района были утверждены Мероприятия по реализации основных направлений развития экономики и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района на период 2011-2015 годы.

Утверждены 54 мероприятия. За 2011 - 2012 годы проведена определённая работа по их реализации.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.

За 2012 год впервые за историю предприятия ОАО «Ургалуголь» добыча каменного угля составила 5083 тыс.тонн, выполнение годового задания составило 125%. Темп роста к уровню 2011 года - 157%.

Полностью закрыта потребность угля на внутреннем рынке. Доля экспортных продаж в 2012 году составила 59% всего объёма.

В целях расширения производства, развития производственных мощностей реализуется проект «Увеличение добычи энергетического угля в 2016 году до 7170 тысяч тонн». В данный  инвестпроект входят такие подпроекты, как:

-проектирование и начало строительства внешнего электроснабжения ОАО «Ургалуголь»;

-продолжение строительства магистральной теплотрассы к промплощадкам шахты «Северная» - 2-я очередь;

-приобретение высокопроизводительного оборудования для подземных и открытых работ.

Для повышения качества угольной продукции была приобретена и запущена вторая дробильная установка «Гипорекс» и произведена модернизация приёмного узла обогатительной установки ОУ-22, с применением дробилки, которая позволила увеличить объёмы переработки горной массы.

Кроме того, завершается реализация проекта «Строительство обогатительной фабрики «Чегдомын». Раньше намеченного срока (2014 год), в 3 квартале 2013 года планируется ввод обогатительной фабрики в эксплуатацию. Мощность переработки 6,0 млн. тонн угля. Сметная стоимость проекта 6032 млн. рублей. В 2012 году освоено 3778 млн. рублей. Смонтированы колонны и фермы перекрытия, произведён монтаж стеновых панелей главного корпуса и фильтр-прессового отделения. Ведётся монтаж оборудования в главном корпусе.

ООО «Ниман» в 2011-2012 годах осуществляло реализацию проекта по строительству драги и линии передач электроэнергии. За 2012 год освоено 40 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию драги и линии электропередач перенесён на 2013 год - необходимо достроить 7 километров линии электропередач, освоить 10 млн. рублей.

В 2012 году в ООО «Дальневосточник» добыча золота составила 225,1 кг или 157% к уровню 2011 года. Годовое задание выполнено на 98%. Причины невыполнения: климатические условия (вечная мерзлота) и низкое качество запасных частей к горной и автомобильной технике.

Объём инвестиций за 2012 год составил 49,7 млн.рублей. Плановое задание на 2012 год по инвестициям выполнено на 100%.

В 2012 году ООО «Нони» на развитие предприятия и проведение геологических работ было направлено 145,5 млн. рублей. В течение 2012 года проводилась работа по уточнению запасов  рудного золота. Запасы уточнены и поставлены на государственный баланс. В 2013 году планируется освоить 190 млн. рублей, в том числе 19,5 млн. рублей на разработку проекта «Горно-обогатительный комплекс «Нони».

В 2012 году ООО «Правоурмийское» продолжало работы по наращиванию производственных мощностей. Добыча олова в концентрате составила 117,3 тонны или 83% к уровню 2011 года. Годовое задание по добыче олова выполнено на 28%. Основными причинами невыполнения планового  задания являлись: аварийность оборудования на проходке и переработке, недостаточность квалифицированных рабочих, нестабильная работа обогатительной фабрики. Добыча вольфрама составила 6,5 тонны или 67,7% к уровню 2011 года.

Объём инвестиций в 2012 году составил 87,0 млн.рублей. Плановое задание по объёму инвестиций выполнено на 84%.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Все основные показатели работы лесопромышленного комплекса в целом улучшились по сравнению с 2011 годом: объём заготовки древесины составил 391,6 тыс. куб. метров, увеличился на 1% к уровню 2011 года; объём вывозки древесины - 366,1 тыс. куб. метров, увеличился на 3,0% к уровню 2011 года.

Объём производства круглых лесоматериалов составил 329,8 тыс. куб. метров, увеличился на 2,2% к уровню 2011 года, пиломатериалов - 55,0 тыс. куб. метров, увеличился на 19,3%. Годовое задание по производству круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород выполнено на 102,1%. Годовое задание по пиломатериалам перевыполнено на 19,0%.

На переработку лесоматериалов отправлено 92,8 тыс. куб. метров, объём переработки увеличился на 9,9% к уровню 2011 года (84,4 тыс. куб. метров). Переработка составила 28% от объёма круглых лесоматериалов, что на 2% больше соответствующего показателя 2011 года. Но достигнуть показателей, утвержденных в мероприятиях (50%), пока не удалось.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 2012 году ООО «Чегдомынский хлебозавод» проводило капитальный ремонт производственных помещений (булочного, кондитерского и основного цехов). В 2012 году на ремонт израсходовано 500 тыс. рублей. При плане 1,7 млн.рублей объём инвестиций всего за 2012 год составил 800 тыс. рублей по причине недостаточности финансовых средств.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории района лесовосстановление осуществляют арендаторы леса и лесничества на основании государственных контрактов на участках свободных от аренды. За период 2011 - 2012 годы на территории Верхнебуреинского района выполнены лесовосстановительные мероприятия на площади 14,2 тыс. гектаров, что составляет 36,9% от намеченного плана по лесовосстановлению на период 2011 - 2015 годы. Искусственное лесовосстановление проведено на площади 1,4 тыс. гектаров, содействие естественному восстановлению оказано на площади 12,8 тыс. гектаров.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2012 году сдано в эксплуатацию 437,4 кв. метров индивидуального жилья (р.п.Чегдомын).

В 2012 году в р.п. Чегдомын выдано 4 разрешения на новое строительство и 2 разрешения на реконструкцию жилых помещений. В р.п. Новый Ургал выдано 5 разрешений на новое строительство.

Всего за 2012 год оформлено 19 земельных участков, общей площадью 29,0 тыс.кв. метров, из них 4 участка площадью 4,3 тыс.кв. метров предоставлено многодетным семьям.

СТРОИТЕЛЬСТВО И  РЕМОНТ ДОРОГ

По информации КГКУ «Хабаровскуправтодор» в 2011-2012 годах дорожные работы на автомобильной дороге «Комсомольск-на-Амуре- п. Берёзовый - п.Амгунь -_п.Могды - р.п.Чегдомын» велись на территории Солнечного района Хабаровского края.

Планы ремонтов дорог ежегодно корректируются. В 2012 году Верхнебуреинским ДРСУ - филиалом ХКГУП «Крайдорпредприятие» на автодороге «г. Комсомольск-на-Амуре - п. Берёзовый - п.Амгунь - п.Могды» проводился ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия на участке п.Ургал-1 -  р.п.Чегдомын на сумму 9,1 млн.рублей за счёт средств КГКУ «Хабаровскуправтодор» (в 2011- 1,3 млн.рублей), как наиболее актуальный.

На данной автодороге выполнен текущий ремонт мостов на участке п.Солони - п.Сулук, освоено 15,0 млн.рублей (в 2011г. 3,9 млн.рублей).

СВЯЗЬ И ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ

Во исполнение федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы» в 2012 году закончена разработка проектной документации для организации цифрового телевещания в 16-ти посёлках и сёлах района. В 2013 году в каждом посёлке планируется построить радиотелевизионные станции, летом будет определён подрядчик строительства.

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ввод головных водопроводных очистных сооружений в эксплуатацию намечен на 2 квартал 2013 года.

В 2012 году проводилась реконструкция систем теплоснабжения: в п. Герби ремонт сетей теплоснабжения на сумму 0,800 млн. рублей; п. Этыркэн ремонт сетей на сумму 1,5 млн. рублей и корректировка ПСД по котельной на сумму 3,6 млн.рублей; в п. Сулук ремонт сетей теплоснабжения на сумму 1,2 млн.рублей; в п. Солони реконструкция не проводилась.

На ремонте котельной № 1 освоено 2,3 млн. рублей за счёт средств бюджета района, за счёт краевых средств  выполнен ремонт на сумму 20,8 млн.рублей.

Разработка проектно-сметной документации на строительство модульной котельной в п. Олимпийский городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» не осуществлялась.

В 2012 году на исполнение Программы энергетической эффективности  и энергоснабжения из средств районного бюджета израсходовано 1448 тыс.рублей. В бюджетных учреждениях района установлены приборы учёта: теплоэнергии - 26 единиц, горячей воды - 9 единиц, холодной воды - 14 единиц.

В 2012 году проведено энергетическое обследование, получены отчёты и энергетические паспорта 42-х учреждений, из них 36 учреждений образования, 5 учреждений культуры и администрация района.

На мероприятия, направленные на повышение уровня оснащённости приборами энергетических ресурсов и воды, за 2011-2012 годы администрацией городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» освоено всего 5,6 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета 3,8 млн. рублей, краевого - 0,7 млн.рублей, бюджета поселения - 0,7 млн.рублей.

Подлежали оснащению приборами учёта 520 многоквартирных домов, оснащено приборами учёта 282 дома, введены в эксплуатацию 238 приборов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2012 году в крестьянском (фермерском) хозяйстве Ахметьянова А.А. свинопоголовье сохранялось в количестве 100 голов. Его фермерским  хозяйством был оформлен один льготный кредит на сумму 300 тысяч рублей.

Заёмные кредитные средства использовались для закупки комбикормов, другие цели.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

В 2012 году обществом с ограниченной ответственностью «Землеустроитель - ДВ» проводилась инвентаризация земель п. Шахтинский за счёт средств районного бюджета. Стоимость объёма работ составила 99,0 тыс. рублей, в 2012 году оплата не производилась.

В городских и сельских поселениях района инвентаризация проведена  на 83% всего объёма работ. В 2012 году инвентаризация земель не проводилась.

ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В 2011 году была завершена приватизация имущества, учтённого в Реестре по состоянию на 01.01.2006.

В 2012 году проводилась приватизация имущества, учтённого позже данной даты. В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ за 2012 год проданы 1 объект недвижимости и 2 автомобиля. Всего за 2012 год поступило доходов от приватизации имущества в сумме 1,5 млн. рублей.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В целях оказания поддержки местным производителям - предприятиям пищевой  и перерабатывающей промышленностей в приоритетном порядке предоставлялись торговые площади и земельные участки:

- для размещения объектов собственной  торговой сети в приоритетном порядке предоставляются земельные участки под торговлю хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями: ООО «Чегдомынский хлебозавод» под киоски предоставлены земельные участки  в размере 200 кв. метров, ИП Васильеву в размере 150 кв. метров;

- для организации выездной торговли предоставляются места для передвижных торговых объектов в разрезе сёл и посёлков района:

р.п. Чегдомын - 22 участка площадью 1609,6 кв. метра;

р.п. Новый Ургал - 23 участка площадью 1042,2 кв. метра;

п. Тырма - 5 участков площадью 270,0 кв. метров;

п. Алонка - 3 участка площадью 209,6 кв. метра;

с.Средний Ургал - 3 участка площадью 256,8 кв. метра;

п. Сулук - 10 участков площадью 467,5 кв. метра;

с. Чекунда - 7 участков площадью 104,0 кв. метра;

п. Этыркэн - 4 участка площадью 305,4 кв. метра;

- для размещения рекламных конструкций предоставлено 3 земельных участка площадью 34 кв. метра.

В 2012 году финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства из средств Фонда поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района не осуществлялась в связи с тем, что предпринимателей не устраивали условия кредитования и небольшой размер кредита. За 2012 год администрацией района предоставлено 33 консультации по вопросам кредитования малого бизнеса, районным Фондом поддержки предпринимателей 11 консультаций.

При содействии администрации района и Фонда поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района 3 предпринимателя района получили микрозаймы на сумму 2,5 млн. рублей из средств Фонда поддержки предпринимателей Хабаровского края.

В администрацию района с инновационными предложениями по производству принципиально новых видов продукции, освоению новых технологий и изобретений предприниматели района не обращались, равно как и с просьбами о предоставлении помощи в разработке бизнес - предложений и бизнес-планов.

С предложениями и проектами по заготовке и сбыту дикоросов индивидуальные предприниматели в администрацию района и Фонд поддержки малого предпринимательства района не обращались. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Казачий спас» в 2012 году заготавливал дикоросы в небольшом количестве (500 кг), с дальнейшей их реализацией в г. Хабаровске.

Индивидуальным предпринимателем Красиковым Г.А. завершено строительство объекта в р.п. Чегдомын общей площадью 800 кв. метров, ранее запланированного как торговый центр с предприятием общественного питания. В настоящее время в здании размещён магазин строительных товаров, гостиница на 37 койко-мест, закусочная на 20 посадочных мест.

Индивидуальным предпринимателем Колисовой Е.А. завершено строительство магазина смешанных товаров в р.п. Чегдомын по ул. Софийской общей площадью 824 кв. метра.

В п. Тырма индивидуальным предпринимателем Беричевой В.М. завершено строительство магазина смешанных товаров общей площадью 27,2 кв. метра.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В течение 2012 года Краевым государственным учреждением Центр занятости населения Верхнебуреинского района велась работа по реализации направлений по снижению напряжённости на рынке труда.

Численность безработных на 01.01.2013 составила 832 человека. Уровень регистрируемой безработицы 4,9 процента. Обратилось в службу занятости за 2012 год  1653 человека, трудоустроено 695 человек.

За 2012 год на предприятиях и организациях района и индивидуальными предпринимателями создано 59 рабочих мест, в том числе 22 по программе содействия самозанятости населения.

В общественных работах приняли участие 191 человек.

В 2012 году на временные работы в период каникул и свободное от учебы время были трудоустроены 109 школьников.

Трудоустроено 21  человек из числа обратившихся инвалидов. По антикризисной программе трудоустроено 3 человека из числа инвалидов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Реконструкция участковой больницы в п. Тырма не закончена, качество ремонта неудовлетворительное. За 2012 год освоено 7,5 млн.рублей (в 2011 году - 2,5 млн.рублей). Ведётся  судебное разбирательство по вопросу возврата денежных средств в сумме 1,8 млн. рублей в бюджет края.

Реконструкция участковой больницы в п. Софийск закончена в 2011 году своевременно, без замечаний. Средства в сумме 4,6 млн. рублей освоены полностью.

Реконструкция туберкулёзного отделения в п. Чегдомын ведётся закрытым акционерным обществом «Фауна». В 2011 году освоено 10,4 млн. рублей, из них демонтажные работы 2,9 млн. рублей, приобретение расходных материалов 7,5 млн. рублей. В 2012 году ремонт не производился по причине задержки экспертизы сметной стоимости ремонта.

По программе модернизации в 2012 году на приобретение и установку оборудования израсходовано 6,2 млн. рублей. Из них 5,7 млн. рублей на приобретение диагностического ультразвукового цифрового сканера; 0,5 млн. рублей на приобретение 4-х санитарных автомобилей (в 2011 году на закупку и установку оборудования израсходовано 3,9 млн.рублей) .

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2012 году реконструкция здания в р.п. Чегдомын по ул. Центральной, 32А не проводилась.

На капитальном ремонте школы № 4 р.п. Чегдомын в 2012 году освоено 51,4 млн. рублей из средств краевого и районного бюджетов.

В 2012 году на капитальном ремонте школы № 5 п. ЦЭС (кровли, стен, окон) планировалось освоить 6 млн.рублей. В 2012 году из районного бюджета выделено 1,6 млн.рублей на замену окон.

В 2012 году на ремонт пристройки, полов в здании детского сада № 9 р.п. Чегдомын, для приобретения мебели, мягкого инвентаря израсходовано  средств: 5,6 млн. рублей из краевого бюджета, 4,8 млн. рублей районного бюджета, 0,2 млн. рублей федерального бюджета. Капитальные вложения ОАО «Ургалуголь» в ремонт детского сада составили 4,9 млн.рублей.

На ремонт кровли здания школы № 11 р.п. Новый Ургал при плане 0,7 млн.рублей израсходовано: в 2011 году - 0,9 млн.рублей и в 2012 году -  0,8 млн.рублей из средств районного бюджета.

Для приобретения интерактивных комплектов для школ израсходовано в 2012 году 0,5 млн.рублей из средств районного бюджета.

Компьютерная техника приобретена, как и планировалось, в 2011 году. При плане 0,1 млн.рублей израсходовано 0,8 млн. рублей из средств районного бюджета.

В 2012 году на приобретение мебели для Центра развития творчества детей и юношества р.п.Чегдомын израсходовано 0,06 млн.рублей ( в 2011 году - 0,01 млн.рублей).

КУЛЬТУРА

Учреждение культуры ежегодно активно участвует в краевых, федеральных конкурсах по поддержке и развитию культуры села и осуществляют проектную деятельность по привлечению внебюджетных средств. Так, в 2012 году были дополнительно привлечены финансовые средства на реализацию проектов в сумме 925 тысяч рублей:

«Аллея отдыха» (кинотеатр «Ургал») - 100 тыс. руб.;

«Ключи к успеху» (п. Алонка) - 100 тыс. руб.;

«Кукольный театр Теремок» (п. Средний Ургал) - 70 тыс. руб.;

«В ногу со временем» (п. ЦЭС) - 100 тыс. руб.;

« Новые горизонты» - 480 тыс. руб.;

«Как у нашего крылечка» - 75 тыс. руб.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРЕННЫХ, МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Родовой общине «Амякан» не удалось возобновить  деятельность по заготовке дикоросов, увеличить объёмы их заготовки, проработать вопрос по рынкам сбыта дикоросов, как планировалось, по причине отсутствия оборотных средств. В связи с ликвидацией общины КМНС «Амякан»   мероприятия по деятельности коренных малочисленных народов Севера не выполнены.

Работа по реализации основных направлений развития экономики и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района продолжается.

Начальник отдела местного хозяйства

и экономики администрации района                                                             Н.В. Юдина